CAHIER DES CHARGES

Projet de stage — Département Informatique

| Titre du projet | Développement d'un outil de découverte et de cartographie des équipements connectés au réseau informatique |
| --- | --- |
| Entreprise d'accueil | Mövenpick Hôtel, Tanger |
| Département | Informatique / IT |
| Étudiant | Marwane Amal |
| Établissement | EMSI Tanger — École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur |
| Durée du stage | 01/07/2026 – 31/08/2026 (2 mois) |

# 1. Contexte

Le Mövenpick Hôtel de Tanger dispose d'un département informatique (IT) chargé de la gestion et de la maintenance du système d'information de l'établissement : réseau, postes de travail, systèmes hôteliers (PMS, POS) et infrastructures associées. Les principaux systèmes métiers (Property Management System, etc.) sont gérés par un prestataire externe spécialisé, ce qui limite l'intervention directe du stagiaire sur ces systèmes. En revanche, la gestion du réseau informatique interne (postes, imprimantes, équipements divers) reste assurée en interne et constitue un axe de travail exploitable pour un stage à orientation développement.

C'est dans ce contexte qu'est né le présent projet : offrir au département IT un outil interne, simple et autonome, permettant de mieux visualiser et surveiller les équipements connectés à son réseau, sans dépendre du prestataire externe.

# 2. Problématique

Un réseau d'hôtel comme celui du Mövenpick voit se connecter, au fil du temps, un grand nombre d'équipements : postes fixes, ordinateurs portables, imprimantes, caméras, téléphones IP, bornes Wi-Fi, et parfois des appareils non identifiés. En pratique, le département IT ne dispose pas toujours d'une vision claire et à jour de ce qui est réellement connecté à son réseau à un instant donné. Un équipement inconnu ou non autorisé peut ainsi rester indétecté.

Le projet vise à répondre à cette problématique par la mise en place d'un outil de découverte réseau capable d'identifier automatiquement les équipements connectés, d'en conserver un historique, et de signaler toute présence suspecte.

# 3. Objectifs du projet

- Développer un outil capable de scanner le réseau local et de recenser automatiquement les équipements connectés.

- Fournir une interface (tableau de bord) claire pour visualiser ces équipements et leur statut.

- Conserver un historique des équipements détectés afin de repérer les nouveaux appareils ou les disparitions.

- Mettre en place un mécanisme simple de détection et d'alerte en cas d'équipement inconnu.

- Déployer la solution de façon conteneurisée (Docker) afin d'en faciliter l'installation et la portabilité.

# 4. Périmètre fonctionnel

| Réf. | Fonctionnalité | Description |
| --- | --- | --- |
| F1 | Découverte des équipements | Scanner le réseau local afin d'identifier tous les équipements actuellement connectés (adresse IP, adresse MAC). |
| F2 | Identification des équipements | Déterminer, lorsque c'est possible, le type d'équipement, le fabricant (via MAC vendor lookup) et les ports/services ouverts. |
| F3 | Historique des équipements | Enregistrer chaque scan en base de données afin de conserver un historique (nouveaux équipements, équipements connus, équipements disparus). |
| F4 | Tableau de bord | Visualiser en temps réel la liste des équipements connectés, leur statut et l'historique d'activité du réseau. |
| F5 | Détection d'anomalies | Identifier et signaler automatiquement tout équipement inconnu ou non reconnu apparaissant sur le réseau. |
| F6 | Alertes | Notifier l'administrateur IT en cas de détection d'un équipement non autorisé. |
| F7 | Déploiement | Conteneuriser l'application avec Docker et permettre un déploiement simple sur un serveur ou en local. |

# 5. Exigences non fonctionnelles

| Exigence | Description |
| --- | --- |
| Performance | Un scan complet du réseau local doit s'exécuter en un temps raisonnable, sans perturber le trafic réseau existant. |
| Sécurité | Les accès à l'application (dashboard) doivent être protégés par authentification. Aucune donnée sensible ne doit être stockée en clair. |
| Fiabilité | Les scans doivent pouvoir être planifiés/répétés automatiquement sans intervention manuelle. |
| Portabilité | L'application doit être conteneurisée (Docker) afin de pouvoir être déployée sur différents environnements. |
| Maintenabilité | Le code doit être structuré (architecture claire backend/frontend), documenté et versionné (Git). |
| Ergonomie | Le tableau de bord doit rester simple et lisible pour un utilisateur non technique du département IT. |

# 6. Architecture technique et stack technologique

La solution s'appuie sur une architecture classique en trois couches (scan / traitement / visualisation), afin de rester simple à développer et à maintenir dans le cadre d'un stage de deux mois.

| Composant | Technologie retenue |
| --- | --- |
| Backend | Node.js / Express |
| Base de données | SQL (MySQL / PostgreSQL) ou MongoDB selon les besoins |
| Frontend | React ou équivalent (dashboard de visualisation) |
| Scan réseau | Nmap (intégré via wrapper/API) |
| Conteneurisation | Docker |
| Hébergement | Serveur local / VPS selon disponibilité |
| Visualisation complémentaire | Power BI (option, connecté à la base SQL) |
| Gestion de version | Git / GitHub |

# 7. Volet sécurité

Le projet intègre une composante sécurité centrée sur la reconnaissance réseau (network discovery), discipline directement liée à l'objectif de l'outil. Une phase d'apprentissage et de mise à niveau sera réalisée en amont du développement, portant sur les notions suivantes :

- Notions réseau fondamentales : adresses IP/MAC, modèle OSI, protocole TCP/IP, notion de ports.

- Techniques de découverte réseau : identification des hôtes actifs, scan de ports, détection de services et de systèmes d'exploitation.

Ces notions seront acquises en parallèle des compétences de développement (backend, base de données, frontend, conteneurisation, hébergement) nécessaires à la réalisation de l'outil.

# 8. Planning prévisionnel

Le planning ci-dessous est indicatif et pourra être ajusté selon l'avancement réel et les contraintes du département IT.

| Période | Activités | Livrable / Jalon |
| --- | --- | --- |
| Semaines 1–2 | Prise en main de l'environnement, mise à niveau sur les fondamentaux réseau et l'outil Nmap | Compréhension des concepts réseau, premiers scans manuels |
| Semaines 3–4 | Conception de l'architecture et développement du backend (API de scan, base de données) | Backend fonctionnel, schéma de base de données |
| Semaines 5–6 | Développement du tableau de bord (frontend) et intégration avec le backend | Dashboard affichant les équipements détectés |
| Semaine 7 | Implémentation de la détection d'anomalies et des alertes | Module de détection fonctionnel |
| Semaine 8 | Conteneurisation (Docker), déploiement, tests finaux et documentation | Application déployée, documentation livrée |

# 9. Livrables attendus

- Code source de l'application (backend, frontend, scripts de scan).

- Base de données structurée contenant l'historique des équipements détectés.

- Tableau de bord fonctionnel de visualisation.

- Image(s) Docker et instructions de déploiement.

- Documentation technique (installation, utilisation, architecture).

- Rapport de stage détaillant la démarche, les choix techniques et les résultats obtenus.

# 10. Contraintes

- Durée du stage limitée à deux mois.

- Accès limité aux systèmes métiers de l'hôtel (gérés par un prestataire externe).

- Utilisation prioritaire du SQL comme technologie de stockage, en cohérence avec les outils disponibles côté hôtel.

- Le scan réseau doit être réalisé uniquement sur le réseau interne de l'hôtel, avec autorisation du département IT.